Додаток до рішення Чернігівської

районної ради  від  _________ 2013 р.

«Про хід виконання в 2012 році районної     програми з охорони  навколишнього природного середовища

Чернігівського   району на 2011 – 2015                                                                                                       роки »

З В І Т

про хід виконання в 2012 році  районної програми з охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки.

Рішенням районної ради від 17.02.2011 року затверджена районна програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки ( далі Програма ), в якій визначені основні завдання та заходи щодо вирішення екологічних проблем району за рахунок субвенцій відповідних коштів з сільських та селищних бюджетів, державного бюджету, а також інших джерел фінансування, незаборонених законодавством.

У 2012 році Програмою передбачалося проведення утилізації непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин  ( далі ХЗЗР ) на території Чернігівського району, здійснення комплексу робіт з реконструкції очисних споруд в селах Киселівка та Сно’вянка Боромиківської сільської ради, а також виконання експлуатаційних заходів щодо попередження виникнення та ліквідації пожеж на осушених торф’яних землях.

На виконання доручення Першого заступника голови Чернігівської ОДА від 20.02.2012 року № 01.03-09/403 щодо об єднання коштів місцевих та обласного природоохоронних фондів для забезпечення співфінансування спільних природоохоронних проектів, рішенням Чернігівської районної ради від 21 червня 2012 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 30.12.2011 року «Про районний бюджет на 2012 рік» було збільшено бюджетні призначення спеціального фонду на 120,2 тис. гривень для виконання  Програми з метою проведення заходів з утилізації ХЗЗР за рахунок коштів спеціального ( природоохоронного ) фонду, які передаються від сільських, селищних бюджетів до районного бюджету.

Але протягом липня – серпня 2012 року на підставі договору, укладеного між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Сі Буд Систем», за рахунок коштів державного бюджету вказаним товариством були проведені роботи зі збирання, перезатарення та завантаження залишків непридатних або заборонених до використання ХЗЗР в кількості 49,876 тон, які зберігалися в населених пунктах Боровики, Кувечичі, Роїще, М.Коцюбинське, Льгів,  Левковичи,  Шибиринівка,  Жукотки,  Анисів та на складах підприємства «Райагрохімія» в місті Чернігові. Після завантаження небезпечні речовини були вивезені транспортом виконавця робіт за межи області для подальшої утилізації. На даний час обліковані непридатні до використання ХЗЗР на території району відсутні, а кошти спеціального фонду залишилися на рахунках сільських, селищних рад і можуть бути використані на виконання природоохоронних заходів відповідно до чинного законодавства.

За рахунок коштів інвестора (580 тис. грн.) реалізовано І пусковий комплекс реконструкції очисних споруд в селі Снов’янка. За рахунок коштів Киїнської сільської ради (250 тис. грн.) проведено реконструкцію та передано на обслуговування каналізаційно-насосну станцію ( КНС ) в селі Киїнка.

Спільним розпорядженням обласної державної адміністрації та обласної ради № 14 від 10.05.2012р. у 2012 році передбачалось 2700 тис. грн. для завершення  робіт з реконструкції очисних споруд і КНС в селі Киселівка. Фактично виконано робіт на суму 1655,85 тис. грн., з них: 433,345 тис. грн. - профінансовано, 1222,505 – зареєстровано кредиторську заборгованість.

Виконання експлуатаційних заходів щодо попередження виникнення та ліквідації пожеж на осушених торф’яних землях здійснювалося  Чернігівським міжрайонним управлінням водного господарства на територіях Улянівської, Ковпитської, Краснянської, Киселівської, Терехівської сільських рад. Всього виконано робіт на суму 124,847 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету.

Начальник відділу з питань охорони

здоров’я та надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації  			                                                     П. О. Моцарь