Додаток до рішення районної ради «     » березня 2013 року «Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівського району на 2012-2014 роки»

Звіт

Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівського району на 2012-2014 роки

Одним із напрямів роботи районної державної адміністрації впродовж 2012 року є продовження роботи з реалізації Програми «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівського району на 2012-2014 роки»

Упродовж 2012 року основна увага у житлово-комунальному господарстві району приділялась будівництву, ремонту систем тепло - та водопостачання, водовідведення, благоустрою населених пунктів району.

З цією метою здійснювалися заходи щодо підтримки робочого стану водопровідних мереж та подальшого розвитку централізованого водопостачання у населених пунктах. Для покращання якості питної води, охорони вод та джерел водопостачання в районі постійно проводиться моніторинг стану водних об’єктів, вода яких використовується як питна, власниками свердловин (експлуатуючими підприємствами) здійснюється хлорування водонапірних башт, очистка, дезінфекція, ремонт шахтних колодязів та інших громадських джерел децентралізованого питного водопостачання. Районною санітарно-епідеміологічною станцією проводяться планові та позачергові відбори води для лабораторного аналізу на придатність води для вживання мешканцями району.

З метою підвищення якості води і ефективності очищення стічних вод, надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів розроблено схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення смт.М.-Коцюбинське, смт.Седнів.

В поточному році введено в експлуатацію та передано на баланс Н.Білоуської сільської ради водогін загальною протяжністю 11,35 км, що будувався протягом 2007-2012 років. с.Н.Білоус повністю охоплено централізованим водопостачанням.

За рахунок коштів місцевого бюджету та жителів продовжувалось будівництво водогону в с.Радянська Слобода.

За рахунок коштів інвестора (580 тис.грн.) реалізовано І пусковий комплекс реконструкції очисних споруд в с.Снов’янка. За рахунок коштів Киїнської сільської ради (250тис.грн) проведено реконструкцію та передано на обслуговування КНС в с.Киїнка.

Спільним розпорядженням обласної державної адміністрації та обласної ради № 14 від 10.05.2012р. у 2012 році передбачалось 2700 тис.грн. для завершення  робіт з реконструкції очисних споруд і КНС в с.Киселівка. Фактично виконано робіт на суму 1655,85 тис.грн., з них: 433,345 тис.грн. профінансовано, 1222,505 – зареєстровано кредиторську заборгованість.

В 2012 році активізувалась робота з ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності. На дані цілі за рахунок субвенції державного бюджету передбачалось 1136,1 тис.грн.

Окрім того в 2012 році додатково надано субвенцію з обласного бюджету на проведення ремонтів доріг комунальної власності в розмірі 5 млн.грн.

Всього протягом минулого року із 6136,1 тис.грн. виконано робіт по ремонту комунальних доріг  на 5710,851 тис.грн.

Філією «Чернігівський райавтодор» проведено робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг на суму  4552,6 тис.грн.

Упродовж 2012 року проводилась робота  по газифікації населених пунктів району. За рахунок коштів ПАТ «Чернігівгаз» прокладено підвідний газопровід до с.Жеведь та за рахунок коштів НАК «Нафтогаз Україна» - підвідний газопровід до с.Друцьке.

За рахунок коштів ВАТ «Облтеплокомуненерго» встановлено нову котельню на альтернативних видах палива в новозбудованому Седнівському НВК.

На виконання районної Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства райдержадміністрації Чернігівського району на 2012-2014 роки  та Проекту Чернігівської районної ради Чернігівської області «Застосування інноваційного алгоритму роботи насосного обладнання свердловин та модернізація систем водопостачання населених пунктів Чернігівського району» виготовлено проектно – кошторисну документацію будівництва насосних станцій з частотним регулюванням в смт.М-Коцюбинське, селах Н.Білоус, Редьківка та Улянівка. На реалізацію даних заходів передбачалось 125 тис.грн. місцевого бюджету та 420 тис.грн. державного бюджету.

У зв’язку не проплатою даних робіт органами державного казначейства кошти в розмірі 420 тис.грн. – не освоєно та повернуто до  Державного бюджету. На 100 тис.грн. – кошти районного бюджету зареєстровано кредиторську заборгованість. Всього профінансовано 25 тис.грн. – кошти районного бюджету.

До опалювального періоду 2012-2013 років підготовлені 80 котелень та 17,27 км теплових мереж установ бюджетної і соціальної сфери району. Проведено обстеження димовентиляційних каналів, укладено договори на енергопостачання, проведено планові ремонти теплового господарства, надано до Інспекції державного архітектурно – будівельного контролю паспорти готовності. Опалювальний сезон проходить в нормальному режимі, аварійних ситуацій на об’єктах теплового господарства не зафіксовано.

У районі опалюються 194 бюджетні установи, з них 104 опалюються газом (або 53% ), 83 - твердим паливом (43%), 7 установ мають електроопалення (4%).

З метою зменшення споживання природного газу та переходу на використання місцевих видів палива, упродовж 2012 року всі бюджетні установи та організації району, які опалюються твердими видами палива, використовували для опалення торфобрикет.

Протягом  2012 року населенням, підприємствами, установами та організаціями району закуплено 3,1 тис. тонн торфобрикету, що складає майже 50% від усього обсягу реалізованої продукції підприємства.

З початку поточного року по закладам охорони здоров’я замінено 32 вікна на енергоощадливі металопластикові на суму 55,3 тис.грн., в тому числі 16 вікон в КЛПЗ «М.Коцюбинська РЛ» - по програмі ПРООН та 7 металопластикових дверей на суму 38,7 тис.грн.

Виготовлено проектно – кошторисну документацію на реконструкцію теплових мереж Чернігівської  ЦРЛ.

Протягом 2012 року у районі проведені відповідні заходи по наведенню санітарного порядку на територіях населених пунктів, прибудинкових територіях житлового сектору та об’єктів соцкультпобуту, під’їзних автошляхах та автодорогах.

В акції були задіяні більше 300 організацій і підприємств в тому числі 48 навчальних заклади району. Кількість учасників склала понад 4 тис.осіб.

У цілому на території району ліквідовано 300 несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядковано 12 дитячих та 54 спортивних майданчиків, 86 братських могил, 57 меморіальних комплексів та 14 місць почесних поховань. Впорядковано 150 кладовищ, 46 зупинок громадського транспорту, висаджено 2100 дерев.

Всього протягом 2012 року на заходи з благоустрою – централізований вивіз сміття, ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядкування пам’ятників, придбання саджанців, обладнання та матеріалів, тощо використано 968,4 тис.грн.

За результатами проведеної роботи райдержадміністрацією підведені підсумки роботи та визначено кращі сільські та селищні ради.

Начальник відділу житлово –

комунального господарства

райдержадміністрації 						А.П.Апанасенко