Додаток до рішення Чернігівської районної

ради ___   _______________ 2014 року

«Про хід виконання  в 2013 році районної

Програми підтримки  індивідуального

житлового будівництва на селі „Власний дім”

на 2012-2015 роки»

Звіт

про хід виконання в 2013 році районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”

на 2012-2015 роки

З метою залучення інвестицій в сільську місцевість для будівництва житлових будинків, добудов та реконструкції житла, придбання житла на вторинному ринку і особливо подальшого розвитку інженерних мереж та підсобного господарства, створення оновленого житлового фонду в сільській місцевості і в першу чергу, для молодих сімей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376, розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 23 травня 1997 року № 282, та від 17 листопада 1998 року №762 створено фонд та затверджена обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім".

Рішенням Чернігівської районної ради від 27 грудня 2011 року сьомої сесії шостого скликання затверджено Районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012 – 2015 роки.

За період дії вищезазначеної програми жителями району з фондом „Власний    дім"  укладено  752 кредитні  угоди на   різні  види    кредитування, на загальну суму 8532,5 тис.грн., надано кредитів на суму – 8108,3 тис.грн. Введено в експлуатацію 11345,2 м. кв. індивідуального   житла,   придбано  39 житлових   будинків,   збудовано близько 78,6 кілометрів вуличного газопроводу, газифіковано 602 житлові будинки, надано 16 кредитів на розвиток особистого селянського господарства та придбання сільгосптехніки.

Протягом 2013 року по програмі підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» з забудовниками району укладено 22 кредитні угоди на загальну суму 574,0 тис.грн. з них профінансовано 466,5 тис.грн.

На 2013 рік з районного бюджету на фінансування програми передбачалось 175 тис. грн. (85 тис. грн. по загальному фонду та 90 тис. грн. по спеціальному фонду). З них протягом року освоєно 130,0 тис.грн. - по загальному фонду 45,0 тис.грн. (40,0 тис.грн. не освоєно в зв’язку з відсутністю обігових коштів) та 90,0тис.грн. по спеціальному фонду. За рахунок зазначених коштів надавались пільгові довгострокові кредити жителям сіл Пакуль, Петрушин, Старий Білоус, Лукашівка, Гірманка, Жеведь, смт.Михайло Коцюбинське та ін., для будівництва і реконструкції житлових будинків, нового будівництва господарських споруд, будівництво інженерних мереж. При цьому введено в експлуатацію 145,2 м2 житла та газифіковано 13 житлових будинків.

Головний спеціаліст відділу

містобудування, архітектури та

житлово – комунального господарства

районної державної адміністрації					В.О. Овдієнко