Додаток до рішення Чернігівської районної ради

_______________ 2014 року «Про хід виконання

в 2014 році районної програми з охорони

навколишнього природного середовища

Чернігівського району на 2011 – 2015 роки»

З В І Т

про хід виконання в 2014 році  районної програми з охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району

на 2011-2015 роки.

Рішенням районної ради від 17.02.2011 року затверджена районна програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки ( далі Програма ).

На реалізації основних напрямків Програми на території Чернігівського району виконані  заходи з охорони навколишнього природного середовища.

Одним із заходів, передбачених Програмою, є забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

На виконання Програми в 2011 році проведені роботи по утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. А саме, було вивезено 94,783 тонни непридатних пестицидів. На виконання даних заходів до районного бюджету надійшло субвенцій сільських та селищних рад на загальну суму 154,257 тис.грн.    Реалізація  заходів по утилізації непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) проводилась  Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області

У 2012 році за рахунок коштів державного бюджету дану роботу було продовжено. З території району вивезено 49,876 тон непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігалися в населених пунктах Боровики, Кувечичі, Роїще, М.Коцюбинське, Льгів,  Левковичі,  Шибиринівка,  Жукотки,  Анисів. На даний час непридатні до використання ХЗЗР на території Чернігівського району відсутні.

Іншим напрямком роботи, згідно даної Програми, є будівництво та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві. На виконання даного напрямку з 2010 року на території Чернігівського району за кошти обласного природоохоронного фонду (501,0 тис.грн.) розпочато роботи з  реконструкції каналізаційно-насосної станції (далі КНС) та очисних споруд в с.Киселівка. За рахунок коштів інвесторів (580, 0 тис. грн.) протягом 2012 року реалізовано І пусковий комплекс реконструкції очисних споруд в с.Снов’янка. Спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради  від 10.05.2012 року № 14 у 2012 році передбачено 2700,0 тис.грн. для завершення робіт з реконструкції очисних споруд і КНС в с.Киселівка. Роботи виконано на 1741,0 тис.грн. В 2013 році повністю погашено кредиторську заборгованість в сумі 1222,505 тис.грн. за фактично виконані у 2012 році роботи.

Рішенням двадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 року затверджено «Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки». Даною програмою передбачені кошти обласного природоохоронного фонду на продовження у 2014 році робіт з реконструкції очисних споруд в с.Снов’янка (1547,2 тис.грн.) та в с. Киселівка (970 тис.грн). Розпорядником даних коштів є Департамент інвестиційного розвитку та капітального будівництва обласної державної адміністрації.

З метою завершення робіт з реконструкції очисних споруд та КНС в с.Киселівка та в с.Снов’янка Чернігівською районною державною адміністрацією направлено відповідні запити на фінансування за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2015 році.  Для здійснення реконструкції очисних споруд в смт.М.Коцюбинське районною державною адміністрацією направлено відповідний запит та необхідний пакет документів для включення даного об’єкту в перелік пропозицій на фінансування за рахунок Державного фонду охорони навколишнього середовища.

На виконання завдань Програми, пов’язаних із створенням водоохоронних зон з комплексом гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів за рахунок коштів державного бюджету, на загальну суму 32,484 тис. грн., Чернігівським міжрайонним управлінням водного господарства в Чернігівській області за три квартали поточного року на території Чернігівського району проведено ряд заходів, спрямованих на попередження виникнення та ліквідацію пожеж на осушених торфових земель на територіях Улянівської, Ковпитської, Краснянської, Киселівської, Терехівської сільських рад, а саме:

- вирубка чагарнику – 11,1 га;

- обкошування берм та укосів – 22,712 га;

- розконсервація гідротехнічних споруд – 22 шт;

- технічний догляд ГТС – 10 шт;

- очищення плит та каналів від наносів – 40 м3.

За рахунок коштів екологічного податку Новобілоуською та Киїнською  сільськими радами виготовлена проектно-кошторисна документація на відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану природного водотоку (річки) з метою захисту від підтоплення прилеглої території шляхом капітального ремонту русла річки Білоус та, відповідно, річки в с.Киїнка на загальну суму 42,822 тис. грн. Також кошти екологічного податку Анисівської (2,52 тис.грн.), Довжицької (0,998 тис.грн.), Киїнської (84,049 тис.грн.), Новобілоуської (59,229тис.грн.), Радянськослобідської            (9,983 тис.грн.), Серединської (9,0 тис.грн.), Уляновської (8,45 тис.грн)  сільських та Гончарівської (2,02 тис.грн.), М.Коцюбинської (2,0 тис.грн.), Олишівської (6,189 тис.грн.) селищних рад використовувались на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в загальній сумі 184,438 тис.грн.).

Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних

ситуацій та охорони здоров’я райдержадміністрації  	                      Г.В.Зарецька