Додаток 2 до рішення районної ради

7 лютого 2011 року «Про Програму «Питна вода Чернігівського району на 2011 – 2020 роки» (в редакції рішення районної ради  23 січня 2015 року «Про хід виконання в 2014 році

Програми «Питна вода Чернігівського району на 2011-2020 роки»)

План заходів реалізації Програми на 2015 – 2020 роки

| Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будів-ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2015р. |  |
| Об’єкти водопостачання |
| Реконструція системи водопостачання смт.Седнів, Чернігівського району, Чернігівської області (ІІ черга - коригування) | 2015 | 1,441км | 998,644 | 998,644 | 988,644 |
| Реконструкція системи водопостачання смт. М.Коцюбинське, Чернігівського району, Чернігівської області (ІІ черга) | 2015 | 24м3/год | 1599,744 | 1599,744 | 1599,744 |
| Реконструкція системи водопостачання в с.Шестовиця Чернігівського району, Чернігівської області (Ічерга).Водозабір підземних вод | 2016 | 20м3/год | 680,375 | 680,375 | 670,375 |
| Будівництво водогону до с.Н.Білоус Чернігівський район, Чернігівська область | 2017 | 2 км | 2296,376 | 2296,376 | 2296,376 |
| Будівництво централізованої системи водопостачання смт.Олишівка Чернігівського району, Чернігівської області (І черга) | 2018 | 1 км | 2887,057 | 2887,057 | 2887,057 |
| Реконструкція системи водопостачання с.Ковпита Чернігівського району, Чернігівської області (І черга) | 2019 | 1,16 км | 1126,884 | 1126,884 | 1126,884 |
| Об’єкти водовідведення |
| Реконструкція очисних споруд і КНС в с.Снов’янка, продуктивністю 200м3/добу | 2010-2015 | 200м3/добу | 1574,2 | 967,084 | 967,084 |
| Реконструкція очисних споруд і КНС в с. Киселівка, Чернігівського району Чернігівської області продуктивністю 200 м3/добу | 2010-2015 | 200м3/добу | 3233,381 | 935,553 | 935,553 |
| Реконструкція очисних споруд з впровадженням блоку біологічної очистки на базі установки «Кубо» продуктивністю 100 м3/добу (двома пусковими комплексами по 50 м3/добу) в смт.М.Коцюбинське | 2015-2017 | 100м3/добу | 1795,978 | 1795,978 | 1795,978 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради 						                 І.В.Кудрик