Додаток до рішення Чернігівської районної ради

___ січня 2016 року «Про виконання

районної програми з охорони

навколишнього природного середовища

Чернігівського району на 2011 – 2015 роки»

З В І Т

про виконання районної програми з охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки.

Рішенням районної ради від 17.02.2011 року затверджена районна програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівського району на 2011-2015 роки ( далі Програма ).

Одним із заходів, передбачених Програмою, є забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

На виконання Програми в 2011 році проведено певну роботу по утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, зокрема вивезено 94,783 тонни непридатних пестицидів. Утилізація непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) проводилась  Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області. Для виконання даної роботи сільські та селищні ради перерахували до районного бюджету субвенції загальною сумою 154,257 тис.грн.

У 2012 році за рахунок коштів державного бюджету дану роботу продовжено. З території району вивезено 49,876 тон непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігалися в населених пунктах Боровики, Кувечичі, Роїще, М.Коцюбинське, Льгів,  Левковичі,  Шибиринівка,  Жукотки,  Анисів. На даний час непридатні до використання ХЗЗР на території Чернігівського району відсутні.

Іншим напрямком роботи, згідно даної Програми, є будівництво та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються у комунальному господарстві. На виконання даного напрямку з 2010 року на території Чернігівського району за кошти обласного природоохоронного фонду (501,0 тис.грн.) розпочато роботи з  реконструкції каналізаційно-насосної станції (далі КНС) та очисних споруд в с.Киселівка. За рахунок коштів інвесторів (580, 0 тис. грн.) протягом 2012 року реалізовано І пусковий комплекс реконструкції очисних споруд в с.Снов’янка. Спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради  від 10.05.2012 року № 14 у 2012 році передбачалось 2700,0 тис.грн. для завершення робіт з реконструкції очисних споруд і КНС в с.Киселівка. Роботи виконано на 1741,0 тис.грн. В 2013 році повністю погашено кредиторську заборгованість в сумі 1222,505 тис.грн. за фактично виконані у 2012 році роботи.

Рішенням двадцятої сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 року затверджено «Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки». Даною програмою передбачені кошти обласного природоохоронного фонду на продовження у 2014 році робіт з реконструкції очисних споруд в с.Снов’янка (1547,2 тис.грн.) та в с. Киселівка (970 тис.грн). Протягом 2014 року дані роботи не фінанасувались та не виконувались.

З метою завершення робіт з реконструкції очисних споруд та КНС в с.Киселівка та в с.Снов’янка Чернігівською районною державною адміністрацією направлялись відповідні запити на фінансування за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2015 році.  Для здійснення реконструкції очисних споруд в смт.М.Коцюбинське районною державною адміністрацією направлено відповідний запит та необхідний пакет документів для включення даного об’єкту в перелік пропозицій на фінансування за рахунок Державного фонду охорони навколишнього середовища. Незважаючи на проведену роботу, відповідні кошти на фінансування даних робіт у 2015 році не виділялись.

За рахунок коштів екологічного податку Новобілоуською та Киїнською  сільськими радами виготовлена проектно-кошторисна документація на відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану природного водотоку (річки) з метою захисту від підтоплення прилеглої території шляхом капітального ремонту русла річки Білоус та, відповідно, річки в с.Киїнка на загальну суму 42,822 тис. грн. На виконання даних робіт та централізований вивіз сміття Киїнською с/р протягом 2015 року направлено 497,3 тис.грн.

Анисівська, Боромиківська, Н.Білоуська, Рад.Слобідська, Хмільницька, Шибиринівська сільські ради протягом 2015 року направляли відповідні кошти на впорядкування сміттєзвалищ. Загальна вартість робіт становить 21 тис.грн.

Завідувач сектору житлово-

комунального господарства відділу

містобудування, архітектури та

житлово – комунального господарства

райдержадміністрації  	                      			А.П.Апанасенко