Додаток до рішення районної ради

29 січня 2016 року «Про хід виконання в 2015 році програми «Питна вода Чернігівського району на 2011-2020 роки»

Звіт

Про хід виконання в 2015 році Програми «Питна вода

Чернігівського району на 2011-2020 роки»

Програма «Питна вода» Чернігівського району на 2011-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської районної ради від 17 лютого 2011 року та спрямована на реалізацію державної політики щодо  забезпечення населення району якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Метою даної програми є забезпечення населення району якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, розвитку водопровідно-каналізаційного господарства у кожній територіальній громаді та розроблення заходів щодо їх виконання.

Виконання Програми здійснюється в межах законодавства України та відповідно до нормативних актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами: охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання; розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення; забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Водопровідна мережа наявна на території 31 сільської, селищної ради, у 41 населеному пункті або 33% від загальної кількості населених пунктів району.

На виконання заходів програми протягом звітного періоду лабораторіями Чернігівського районного відділу лабораторних досліджень, проведено дослідження:

- води питної водопровідної  360 зразків, з яких 13 (3,6%)  зразків не відповідали вимогам ДСаНіНу 2.2.4-171-10 за бактеріологічними показниками, та 375 зразків, з яких 45 зразка (12,0%) не відповідали вимогам ДСаНіНу 2.2.4-171-10  за хімічними показниками;

- води питної колодязної - 69 зразків, з яких 38 (55,0%) зразків не відповідали вимогам ДСаНіНу 2.2.4-171-10 за бактеріологічними показниками, 69 зразків, з яких 48 (69,5%) зразків не відповідали за хімічними показниками.

За бактеріологічними показниками не відповідала вимогам ДСаНіНу 2.2.4-171-10 вода сільських водогонів:

-  с.Андріївка, смт Олишівка (Чернігівське ЛВУМГ).

За хімічними показниками по вмісту загального заліза не відповідала вимогам ДСаНіНу 2.2.4-171-10 вода водогонів смт. М.Коцюбинське, сіл Рівнопілля, Хмільниця, Снов’янка, Андріївка, Киселівка, Ведильці, Підгірне, Слабин.

Вода питна колодязна не відповідала вимогам ДСаНіНу 2.2.4-171-10  за бактеріологічними та хімічними  показниками в населених пунктах  Слабинської, Мохнатинської, Ковпитської, Боромиківської сільських рад.

Чернігівським міжрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Чернігівській області за всіма випадками невідповідності води питної вимогам направлені листи щодо усунення недоліків. На виконання даних листів балансоутримувачами систем водопостачання вжито відповідні заходи щодо знезараження та очищення водонапірних башт, систем водопостачання та усунення вказаних недоліків.

Протягом звітного періоду послуги з централізованого водопостачання надавали 4 підприємства, з них 3 комунальні підприємства (КП «Чернігівводоканал», КП «Єдність», КП «Сновське»), ПП «Джерело-Ф», ФОП Черкас Р.В., ФОП Голота В.М та КЕВ м.Чернігова в смт.Гончарівське. Окрім того, водопостачання забезпечують сільськогосподарські об’єднання, що є власниками водозабірних споруд, філія «Смолинський торфобрикетний завод» та сільські ради.

Сільськими та селищними радами району розроблено проектно-кошторисні документації по реконструкції водопровідної мережі в смт.М.-Коцюбинське, смт. Седнів, с.Ковпита, будівництву артезіанської свердловини та водопровідної мережі в смт.Олишівка, с.Шестовиця. Новобілоуською сільською радою виготовлено проектно – кошторисну документацію із підключення села до системи водопостачання м.Чернігова. Районною державною адміністрацією надано пропозиції щодо включення вказаних об’єктів в перелік пропозицій на фінансування за рахунок державного бюджету в 2015 році.

Фінансування капітальних видатків заходів програми передбачає залучення коштів Державного бюджету згідно відповідного Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму Питна вода України" на 2011-2020 роки». Протягом 2015 року дана програма за рахунок коштів Державного бюджету не фінансувалась. Відповідно, заходи з реконструкції, будівництва об’єктів водопостачання на території району не здійснювались. Надавачами послуг, сільськими та селищними радами проводяться поточні ремонти та роботи, направлені на утримання водогонів в працюючому стані – ліквідація поривів мереж, очищення та знезараження водонапірних башт, заміна насосів тощо.

Одним з проблемних питань в галузі надання якісних послуг питного водопостачання є оформлення відповідних дозволів на спеціальне використання водних ресурсів. На виконання доручення голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 6 березня 2014 року № 02-11/950 районною державною адміністрацією надано пропозиції щодо спрощення даної процедури та приведення всіх погоджень на рівень обласних структур. На сьогодні немає чіткого законодавчо визначеного порядку, хто саме має отримувати відповідний дозвіл – власник водозабірної споруди чи водокористувач. Окрім того, згідно статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» органи місцевого самоврядування не відносяться до суб’єктів господарювання, відповідно, сільські ради, які обслуговують водогони самостійно, а термін дії дозволу на спец водокористування закінчився, не можуть його продовжити.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради						                       І.В.Кудрик