Додаток до рішення Чернігівської районної

ради 20 березня 2018 року

«Про  виконання  районної програми

будівництва (придбання) доступного

житла на 2011-2017роки»

Звіт

про виконання районної Програми будівництва (придбання) доступного

житла на  2011-2017 роки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки”, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2009 року №470 „Про утворення  робочої групи з підготовки проекту обласної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки”, розроблена «Районна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2011-2017 роки», яка затверджена рішенням Чернігівської районної ради від 17.02.2011 року.

Відповідно прогнозних обсягів фінансування першого етапу районної Програми передбачено розроблення матеріалів відведення двох земельних ділянок в с. Іванівка по вул. Дружби, Чернігівського району та розробка робочого проекту на реконструкцію житлового будинку, а також переобладнання існуючих приміщень житлового і не житлового фонду під розміщення доступного житла в смт. Гончарівське.

Ресурсне забезпечення виконання 1-го етапу (на 2011-2013роки) районної програми передбачено обсяг фінансування всього 2,07 млн. грн, втому числі: державного бюджету – 590,0тис.грн, місцевого бюджету – 336,0тис.грн, коштів населення – 1144,0тис.грн.

Станом на 09.02.2018 року кошти на реалізацію даної програми було виділено лише з бюджету Іванівської сільської ради у сумі 50,0тис.грн. Кошти перераховано КП „Архітектурно-будівельний центр” на виготовлення проекту  „Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок в селі Іванівна по вул.Дружби,73”. Проект виготовлений, але експертиза не пройдена так як відсутня документація на земельну ділянку, яка розташована за межами населеного пункту. Інших робіт з проектування не проводилось і фінансування програми не відбувалось.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради							             С.М.Струк