|  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення Чернігівської районної ради ___ ______ 2013 року (______________________________) |
| --- | --- |

Районна програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом вулиць та доріг комунальної власності

у населених пунктах району

на 2013 рік

м. Чернігів

2013 рік

# ЗМІСТ

1	Паспорт районної програми	3

2	Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма	4

3	Визначення мети Програми	4

4	Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми	4

5	Визначення головного розпорядника коштів та виконавця Програми (замовника)	5

6	Перелік завдань і заходів програми	5

7	Очікувані результати виконання Програми	6

8	Обсяги та джерела фінансування програми	6

9	Координація та контроль за ходом виконання програми	7

Додаток	8

# ПАСПОРТ

# районної програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом вулиць та доріг комунальної власності, на 2013 рік

(далі - Програма)

| Ініціатор розроблення Програми | Районна державна адміністрація |
| --- | --- |
| Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади на основі яких розроблена Програма | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 №235 ”Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №52 і від 07.09.2011 №972“, розпоряджень голови облдержадміністрації від 28.02.2013 №67 ”Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області“ та від 28.02.2013 року №68 ”Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, що фінансуються за рахунок залишків коштів за 2012 рік субвенції з державного бюджету“ |
| Розробники Програми | Відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства |
| Співрозробники Програми | Фінансове управління райдержадміністрації |
| Відповідальний виконавець Програми (замовник) | Управління капітального будівництва облдержадміністрації |
| Учасники Програми | Виконавчі комітети сільських, селищних рад, які передають відповідні кошти до районного бюджету, райдержадміністрація |
| Термін реалізації Програми | 2013 рік |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Районний, сільські , селищні |
| Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 1 400, 972 тис.грн. |
| Кошти субвенції з державного бюджету | 834,6 тис. грн. |
| Залишки субвенції з державного бюджету в частині капітальних видатків станом на 01.01.2013р. | 496,372 тис .грн |
| Кошти селищних, сільських бюджетів на виготовлення п.к.д. | 80.0 тис.грн. |

# 2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Чернігівський район є одним з найбільших районів області по території і має велику протяжність автомобільних доріг загального користування - станом на 01.03.2013 складає 539,5 км, з них дороги державного та територіального значення – 159,5 км (30 %), місцевого значення – 380 км (70%).

Протяжність доріг, що знаходяться в комунальній власності становить 913,5 км, з них: дороги з твердим покриттям – 606,9 км, ґрунтові дороги – 306,6 км.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми.

Відповідно до нормативних міжремонтних термінів щорічно в районі необхідно проводити ремонти близько 20 км. автомобільних доріг на суму близько 22 млн. грн.

Капітального ремонту потребують майже всі автодороги місцевого значення, так як будувалися вони стислими термінами в 70-80-ті роки минулого століття у максимальних обсягах твердого покриття при мінімальних витратах і розраховувалися на осьові навантаження 6-10 т. Щорічно на проведення капітальних ремонтів згаданих вище доріг необхідні кошти в сумі близько 40 млн. грн., поточних ремонтів – 20 млн. грн.

Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до шкіл, надання медичної допомоги.

Особливої уваги потребують дороги комунальної власності.

Програма передбачає протягом 2013 року забезпечити проведення капітального ремонту вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів району. Потреба фінансування на виконання робіт становить 834,600 тисяч гривень коштів субвенції з державного бюджету, та 496,372 тис.грн. за рахунок залишків субвенції з державного бюджету в частині капітальних видатків станом на 01.01.2013 року.

# Визначення мети Програми

Метою Програми є покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток територіальних громад, поліпшення транспортного сполучення та безпеки дорожнього руху, що, в кінцевому результаті, дасть можливість підвищити якість життя населення району.

# 4 Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Фінансування доріг комунальної власності впродовж останніх років (крім 2009 – 2010 років) здійснювалося за рахунок 50% коштів податку з власників транспортних засобів, зареєстрованих на певних територіях, відносно до реальних потреб на проведення робіт з ремонтів та експлуатації  становило 8-10%. Реконструкція і будівництво нових доріг та вулиць, транспортних розв’язок потребує значних фінансових затрат.

Усього, на основі визначених переліків об’єктів капітального ремонту фактичні видатки місцевих бюджетів за рахунок коштів субвенції державного бюджету складуть 834,6 тис. грн., та 496,372 тис.грн. зп рахунок залишків коштів за 2012 рік субвенції з державного бюджету.  За рахунок вказаних коштів буде проведено найнеобхідніші ремонтні роботи, відремонтовано вулиці сіл та селищ району (згідно додатку).

Головні напрями вирішення проблемних питань дорожнього господарства за рахунок  наявних фінансових ресурсів – це забезпечення спрямування коштів у сумі 1 330,972 тис. грн. на проведення у 2013 році робіт з капітальних ремонтів доріг комунальної власності відповідно до затвердженого переліку об’єктів.

Вказане вище буде здійснено за рахунок перерозподілу асигнувань, які передбачені у сільських (селищних) бюджетах на капітальні видатки, а саме  на капітальний ремонт доріг комунальної власності, їх консолідацію на рівні районного бюджету та подальшого перерахування виконавцю Програми (замовнику).

# 5 Визначення головного розпорядника коштів та виконавця Програми (замовника)

Головним розпорядником коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах визначено районну державну адміністрацію.

На сьогоднішній день для виконання заходів Програми в районі відсутні відповідні структури, тому на виконання розпорядженнь голови облдержадміністрації № 67 від 28.02.2013 року ”Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області“, та № 68 від 28.02.2013 року ”Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, що фінансуються за рахунок залишків коштів за 2012 рік субвенції з державного бюджету“ виконавцем Програми (замовником робіт) визначено Управління капітального будівництва облдержадміністрації.

# Перелік завдань і заходів програми

Основними завданнями програми є:

- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на території району;

- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг комунальної власності;

- впорядкування дорожнього руху на території району.

Програма виконується у три етапи.

На першому етапі органи місцевого самоврядування (балансоутримувачі доріг) забезпечують розроблення проектно-кошторисної документації, проходження її комплексної експертизи та надання її відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації для подальшого надання Замовнику (управлінню капітального будівництва облдержадміністрації).

На другому етапі передбачається прийняття органами місцевого самоврядування, які  визначені як учасники Програми, рішень про внесення змін до рішень про бюджет на 2013 рік стосовно передачі коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності населених пунктах, в частині капітальних видатків, до спеціального фонду районного бюджету.

На третьому етапі передбачається здійснення організаційних заходів та проведення робіт з капітального ремонту вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах району.

# Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування; виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування,  на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану  доріг і вулиць комунальної власності;

- проведення ремонтних робіт на об’єктах  доріг  комунальної власності, віднесених до інфраструктурного розвитку територій;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.

8 Обсяги та джерела фінансування програми

Джерела фінансування для забезпечення видатків, передбачених районною Програмою, визначені відповідно до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2013 рік“, та за рахунок залишків субвенції з державного бюджету в частині капітальних видатків станом на 01.01.2013 р.

Основою для розподілу видатків між бюджетами району та для виділення асигнувань є Постанова Кабінету міністрів України від 7 вересня 2011 року № 972 ”Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах“.

Підставою для перерахування коштів субвенції є розпорядження голови облдержадміністрації від 28.02.2013 року № 67 ”Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області“, та № 68 від 28.02.2013 року ”Про затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, що фінансуються за рахунок залишків коштів за 2012 рік субвенції з державного бюджету“ ,  рішення сесій відповідних  рад та укладені договори на перерахування субвенції згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 ”Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету“.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:

1. Коштів сільських та селищних бюджетів, що надійшли як плата за реєстрацію транспортних засобів та торгівлю газо- та нафтопродуктами  в частині проведення розрахунків за виготовлення та погодження в установленому порядку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та реконструкцію доріг;

2.Субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в частині коштів, що передбачені на проведення капітальних ремонтів та реконструкцію доріг, та залишків субвенції з державного бюджету в частині капітальних видатків станом на 01.01.2013 року.

Субвенція з державного бюджету надходить на  рахунок районного бюджету, з якого фінансове управління згідно з рішенням про районний бюджет на 2013 рік  перераховує її в частині капітальних видатків на рахунок райдержадміністрації на виконання програми.

Субвенція спрямовуватиметься відповідальному Виконавцю програми (Замовнику робіт)  відповідно до помісячного розпису спеціального фонду районного бюджету, залишки субвенції з державного бюджету в частині капітальних видатків станом на 01.01.2013 року будуть перераховуватись у квітні 2013 року.

Виконавець програми використовує  кошти відповідно до укладених договорів  з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 52 ”Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах“.

Після закінчення робіт, введення в експлуатацію об’єкта та повного розрахунку за виконані роботи Виконавець передає балансоутримувачу витрати по об’єкту.

Обсяг фінансування капітального ремонту у 2013 році за рахунок субвенції становитиме 834.6 тис. грн., за рахунок залишків коштів за 2012 рік субвенції – 496.372 тис.грн.

Обсяг видатків сільських та селищних бюджетів на виготовлення проектно-кошторисної документації становитиме орієнтовно 80,0 тис.грн..

# 9 Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію дій між виконавцями програми та контроль її виконання, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування здійснює відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації.

Начальник відділу містобудування

архітектури та житлово-комунального

господарства                                                                           Дмитрюк О.І

# Додаток №1

# до районної програми фінансування робіт пов’язаних з капітальним ремонтом вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах району на 2012 рік

Перелік

об’єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Чернігівського району, що фінансуються за рахунок залишків за 2012 рік коштів субвенції з державного бюджету

| Назва населеного пункту | Назва об’єкта | Протяжність ділянки ремонту | Обсяг фінансу-вання, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Анисів | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Герасименка, в т.ч.погашення кредиторської заборгованості | 1,0 км | 20,383 16,903 |
| с. Іванівка | Капітальний ремонт проїзної частини вул. Коцюбинського | 1,1 км | 39,697 |
| с. Киїнка | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Пролетарська, в т.ч.погашення кредиторської заборгованості | 1,3 км | 40,714 40,714 |
| с. Брусилів | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Шевченка | 0,9 км | 50,498 |
| с. Новий Білоус | Капітальний ремонт проїзної частини вул.. Музична, в т.ч.погашення кредиторської заборгованості | 0,8 км | 9,572 4,568 |
| с. Павлівка | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Індустріальна та Нова в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 2,6 км | 63,626 63.626 |
| с. Роїще | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Таращанська та вул..Молодіжна, в т.ч. погашення кредиторської заборговаості | 1,2 км | 17,859 17,513 |
| с. Смолин | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Нова, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 1,0 км | 11,702 11,702 |
| с. Старий Білоус | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Ковпака в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 0,98 км | 36,530 29,304 |
| с. Улянівка | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Перемоги, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 1,0 км | 56,700 28,655 |
| с. Хмільниця | Капітальний ремонт доріг між селами Хміль ниця і Рябці, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 1,3 км | 40,443 40,443 |
| смт Гончарівське | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Танкістів в районі буд. №48, 50, 70, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 1,5 км | 45,010 45.010 |
| смт М-Коцюбинське | Капітальний ремонт проїзної частини вул..Садова та вул.Коцюбинського, в т.ч. погашення кредиторської заборгованості | 0,85 км | 33,032 33,032 |
| смт Седнів | Капітальний ремонт доріг комунальної власності | 0,7 км | 30,606 |
| Всього |  | 496,372 |

Начальник відділу містобудування

архітектури та житлово-комунального

господарства                                                                         Дмитрюк О.І

Додаток №2

до районної програми

фінансування робіт пов’язаних

з капітальним ремонтом вулиць

та доріг комунальної власності

у населених пунктах району

на 2013 рік

Перелік об’єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Чернігівського району, що фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

| Назва населеного пункту | Назва об’єкта | Протяжність ділянки ремонту | Обсяг фінансування тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Лукашівка | Капітальний ремонт вул. Папанінців |  | 32.571 |
| с.Іванівка | Капітальний ремонт вул. Коцюбинського |  | 70.909 |
| с.Киїнка | Капітальний ремонт вул..Пролетарська |  | 94.345 |
| с.Киселівка | Капітальний ремонт вул..Нова |  | 54.314 |
| с.Новий Білоус | Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  | 38.673 |
| с.Павлівка | Капітальний ремонт вул..Садова |  | 108.335 |
| с.Роїще | Капітальний ремонт вул..Таращанська, вул..Молодіжна |  | 27.694 |
| с.Старий Білоус | Капітальний ремонт вул..30 років Перемоги, вул..Чапаєва |  | 62.116 |
| с.Улянівка | Капітальний ремонт вул..Перемоги |  | 44.015 |
| с.Халявин | Капітальний ремонт вул..Зарічної |  | 25.602 |
| с.Рівнопілля | Капітальний ремонт вул..Гагаріна, вул.. Щорса |  | 61.591 |
| смт. Гончарівське | Капітальний ремонт вул.. Танкістів |  | 73.314 |
| смт.М.Коцюбинське | Капітальний ремонт вул..Крута |  | 52.715 |
| смт.Олишівка | Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності |  | 56.351 |
| Смт.Седнів | Капітальний ремонт вул..Садова, вул..Молодіжна |  | 32.055 |

Начальник відділу містобудування

архітектури та житлово-комунального

господарства                                                                           Дмитрюк О.І