Додаток до рішення районної ради 25 квітня 2014 року «Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівського району на 2012-2014 роки»

Звіт

Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чернігівського району на 2012-2014 роки протягом 2013 року

Житлово – комунальні послуги на території району надають підприємства різних форм власності та підпорядкування. Послуги з обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій надають комунальні підприємства «Сновське» та «Гончарівське». Послуги з централізованого теплопостачання надають – ПАТ «Облтеплокомуненерго» та ТОВ ім.Тищенка. послуги централізованого водопостачання та водовідведення – КЕВ м.Чернігова (смт.Гончарівське), КП «Сновське», (с.Снов’янка), КП «Єдність» (смт.М.Коцюбинське), КП «Чернігівводоканал» (села Новоселівка, Киїнка, Рад.Слобода, Ст.Білоус), ПП «Джерело – Ф» (села Улянівка, Киселівка, Пакуль), та 2 фізичні особи-підприємці – с.Редьківка та смт.Седнів. Окрім того водопостачання забезпечують сільськогосподарські об’єднання різних форм власності, що є власниками водозабірних споруд та сільські ради.

Упродовж 2013 року основна увага у житлово-комунальному господарстві району приділялась забезпеченню ефективного функціонування систем тепло - та водопостачання, водовідведення, благоустрою населених пунктів району.

В 2013 році введено в експлуатацію та передано на баланс Н.Білоуської сільської ради водогін загальною протяжністю 11,35 км, що будувався протягом 2007-2012 років. с.Н.Білоус повністю охоплено централізованим водопостачанням.

За рахунок коштів місцевого бюджету та жителів продовжувалось будівництво водогону в с.Радянська Слобода.

На виконання І черги проектно-коштрисної документації з реконструкції системи водопостачання смт.М.-Коцюбинське проведено роботи з облаштування та підключення до водопровідної мережі новозбудовану артезіанську свердловину на загальну суму 200 тис.грн. дотації 2012 року з обласного бюджету. Окрім того, за рахунок коштів місцевого бюджету М.-Коцюбинською селищною радою проведено роботи з ремонту діючого водозабору загальною вартістю 80 тис.грн.

Спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради № 14 від 10.05.2012р. передбачено 2700 тис.грн. для завершення  робіт з реконструкції очисних споруд і КНС в с.Киселівка. Роботи виконано на 1741 тис.грн. Протягом 2013 року повністю погашено кредиторську заборгованість за фактично виконані у 2012 році роботи (майже 1,2 млн.грн. за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду).

Проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень санвузлів в              ЗОШ с.Ковпита. Кошторисна вартість робіт становить 182,5 тис.грн. Проведено ремонт системи водовідведення Количівської ЗОШ, КНС смт.Олишівка.

В галузі теплопостачання особлива увага приділялась переходу на  альтернативні джерела енергії та енергозберігаючі технології, а саме:

- в січні 2013 року здійснено промивку внутрішніх теплових мереж Ковпитської ЗОШ;

- замінено твердопаливний котел в Жеведській сільській раді та встановлено додатковий газовий котел в Кувечицькій ЗОШ. Виготовлено ПКД на заміну котла в Черниському ФАПі;

- проведено поточний ремонт системи опалення Олишівської амбулаторії загальної практики  сімейної  медицини, замінено 55 м.п. труб гарячого водопостачання, 100 м.п. холодного водопостачання, 30 м.п. внутрішніх теплових мереж Чернігівської ЦРЛ;

- встановлено електроопалення в Брусилівському ДНЗ;

- замінено вхідні двері та 33 вікна в приміщеннях ЦРЛ на сучасні метало пластикові;

- на загальну суму 233,5 тис.грн. проведено заміну вікон у Рад.Слобідській, Улянівській та Іванівській школах.

Поточний опалювальний сезон новозбудованого Седнівського НВК проводиться пелетною котельнею, збудованою за рахунок інвестиційних коштів ПАТ «Облтеплокомуненерго», що дозволило зменшити споживання природного газу майже на 100 тис.м3.

Протягом 2013 року проводились співбесіди та виїзди на об’єкти соціальної сфери із потенційними інвесторами в галузі теплопостачання. На сьогоднішній день готується відповідні інвестиційні пропозиції.

За кошти населення проведено газифікацію с.Гірманка Жукотківської сільської ради. Загальна протяжність побудованого газопроводу (підвідного та вуличного) – 6,5км, вартістю 420,773 тис.грн. В тому числі за підтримки обласного фонду «Власний дім» забудовникам надано 13 кредитів на загальну суму 180 тис.грн.

Проведено газифікацію житлового масиву «Престиж» на території Улянівської сільської ради  протяжністю 3,3 км та вартістю 312 тис.грн.

Завершено газифікацію с.Жеведь. Протягом року за кошти населення побудовано 9 км вуличного та підвідного газопроводів на загальну суму 460 тис.грн. Газифіковано 26 житлових будинків.

З метою підтримки транспортного сполучення та утримання в належному стані автомобільних доріг філією «Чернігівський райавтодор» протягом року виконано робіт на загальну суму 8,9 млн.грн., в тому числі на експлуатаційне утримання та ямковий ремонт 6,84 млн.грн., на капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності на територіях сільських населених пунктів - 475,7 тис.грн.

Протягом 2013 року у районі проведені відповідні заходи по наведенню санітарного порядку на територіях населених пунктів, прибудинкових територіях житлового сектору та об’єктів соціально культурної сфери, під’їзних автошляхах та автодорогах.

В акції були задіяні організації та підприємства району, в тому числі навчальні заклади району, медичні установи, заклади культури, сільські та селищні ради. Районні установи та організації долучалися до участі в суботнику.В населених пунктах району впорядковувалися парки (Ведильці, Роїще, Седнів), берега водойм (М.-Коцюбинське), узбіччя доріг (Краснянська, Іванівська, Улянівська, Н.Білоуська сільські ради), пам’ятники (Н.Білоус, Ведильці) та інші об’єкти благоустрою.

На території району ліквідовувались стихійні сміттєзвалища та впорядковувались офіційні, наводився належний санітарний стан на прибудинкових територіях, біля об'єктів соціально – культурної сфери, в місцях загального користування, кладовищах. За підтримки народного депутата України В.А. Атрошенка проведено поточні ремонти та впорядкування пам’ятників, обелісків, братських могил.

Всього протягом 2013 року на заходи з благоустрою – централізований вивіз сміття, ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядкування пам’ятників, придбання саджанців, обладнання та матеріалів, тощо використано майже 1 млн.грн.

Керуючий справами  виконавчого

апарату  районної ради                                                                       І.В.Кудрик