Додаток до рішення районної ради ___ вересня 2014 року                       «Про звіт Чернігівського районного комунального підприємства «Чернігіврайагробуд» про свою діяльність

Звіт щодо фінансово-господарської діяльності підприємства «Чернігіврайагробуд» протягом другого півріччя 2013

та першого півріччя 2014 років

Фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється відповідно до діючого статуту підприємства, затвердженого рішенням Чернігівської районної ради від 24.09.2002 року.

Підприємство спроможне виконувати роботи різної складності, пов’язані з ремонтно-будівельними та монтажними роботами, і для цього має відповідні ліцензії.

Працює на підприємстві 40 працівників.

За звітний період підприємство планувало виконати обсяг підрядних робіт на загальну суму 541,0 тис.грн., фактично виконало -  на 220,6 тис.грн.

Згідно фінансової звітності станом на 01.07.2014 р. підприємство має збитки  в сумі  913,9 тис.грн..

Слід зазначити, що з 2011 року на підприємстві обліковується борг,   через несплату за фактично виконані роботи з реконструкції адміністративного приміщення Управління ДАІ УМВС України в Чернігівській області (надбудова третього поверху).

Згідно укладеного договору та проектно-кошторисної документації підприємством виконано робіт на 1250 тис.грн., але на момент підписання акту приймання виконаних робіт  було виявлено ряд недоліків проектно – кошторисної документації. Після чого згідно наказу керівництва УДАІ створено комісію, яка провела обстеження виконаних робіт, склала відповідний акт та прийняла рішення щодо необхідності коригування проектно – кошторисної документації.

У зв’язку з тим, що на реконструйованій  будівлі було розібрано покрівлю, демонтовано утеплювач та плити перекриття, і все це відбувалося в осінній період, та щоб запобігти недопущенню шкоди через настання несприятливих погодних умов (дощу), підприємство власним коштом виконало роботи із улаштування покрівлі, не дочекавшись коригування проектно-кошторисної документації та виділення додаткових коштів. З урахуванням викладеного  підприємством витрачено власних оборотних коштів на загальну суму 613,79 тис.грн. Внаслідок чого виникла заборгованість як перед постачальниками будівельних матеріалів, так і по оплаті податків і зборів, що потягли за собою нарахування штрафних санкцій.

Відповідні  звернення до керівництва УДАІ УМВС України в Чернігівській області щодо проведення розрахунків за виконані роботи дотепер залишилися без позитивного вирішення. Акти виконаних робіт не підписано.

У свою чергу підприємство не зверталося до свого засновника підприємства та до органу  управління з приводу сприяння у стягненні боргу з УДАІ УМВС України в Чернігівській області.

Упродовж звітного періоду підприємство самостійно розраховувалось по власним боргам.

Так, за рахунок реалізації майна центральним відділом ДВС Чернігівського міського управління юстиції  та за рахунок виконаних робіт заборгованість підприємства з ПДВ зменшилась з 62,1 тис.грн. до 37,9 тис.грн., борг по внескам до Пенсійного фонду в сумі 122,5 тис.грн. погашений в повному обсязі. В серпні 2014 року погашено борг по податку на прибуток в сумі 11 тис.грн., заборгованість за послуги зв’язку, електроенергію та водопостачання, частково погашено податок на землю, заборгованість по якому станом на 1 вересня поточного року становить – 180,8 тис.грн.

Заборгованість по заробітній платі на підприємстві не обліковується.

Станом на 1 вересня поточного року на підприємстві обліковується дебіторська та кредиторська заборгованість, з них:

- дебіторська заборгованість складає 69,3 тис.грн., в т.ч.:

1) ДП „Чернігівцивільбуд” – 4,3 тис.грн.,

2) Виробничо-торгова фірма „Шанс-93” – 9,6 тис.грн.,

3) ДП „Агробудкомплект” – 50,8 тис.грн.,

4) ТОВ „БК ПМК-55” – 4,6 тис.грн.

- кредиторська заборгованість складає 445,8 тис.грн., в т.ч.::

1) ПП „Агробудторг” – 1,8 тис.грн.,

2) ТОВ „Смена” – 407,4 тис.грн.,

3) ПП „Кім Сервіс Стандарт” – 3,5 тис.грн.,

4) ПВ КП „Ніко-Центр” -1,1 тис.грн.,

5) ПП „Грантекс” – 12,2 тис.грн.,

6) ТОВ „Сівер-Компані” – 1,6 тис.грн.,

7) ТОВ „Техремонт” – 18,2 тис.грн.

Протягом поточного року підприємство планує виконати роботи на загальну суму 1105,3тис.грн. На сьогодні вже укладено відповідні договори на суму 661,3 тис.грн., а саме: з Олишівською сільською радою щодо заміни віконних блоків будівлі Олишівського ДНЗ (обсяг робіт на суму 177,3 тис.грн.) - роботи вже розпочаті; з відділом освіти щодо капітального ремонту Улянівського НВК (обсяг робіт на суму 50,0 тис.грн.) - роботи вже розпочаті; продовжуються розпочаті в 2013 році роботи з реконструкції дошкільного навчального закладу в с.Пакуль. (обсяг робіт на суму 434,0 тис.грн.)

До кінця поточного року підприємство планує виконувати ремонт центру дозвілля, капітальний ремонт дитячого садка на території Киїнської сільської ради, ремонт приміщень Головного управлінням юстиції у Чернігівській області, ремонтні роботи в обласному центрі зайнятості та Довжицькій сільській раді.

Директор ЧРКП „Чернігврайагробуд”			Дзядзько Г.М.