Додаток до рішення районної ради

19 жовтня 2016 року «Про стан готовності  господарського комплексу,  закладів соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»

Інформація про стан готовності  господарського комплексу,

закладів соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

В рамках підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.04.2016 року № 238 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років», розпорядження голови облдержадміністрації від 19.09.2016 року                  № 554 «Про готовність паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» в Чернігівському районі проведено ряд заходів для своєчасного початку та стабільного проходження опалювального періоду 2016-2017 років, а саме по підготовці персоналу, обслуговуючого котельне обладнання, повірки лічильників, поточному ремонту котельного обладнання, утепленню фасадів, заміні вікон та  дверей, заміні існуючого газового котельного обладнання на твердопаливне та інше.

Відділ освіти

У відділі освіти райдержадміністрації обліковується 42 загальноосвітніх навчальних заклади. Газові котельні наявні у 25 (з них блочно-модульні системи в 11 ЗНЗ, опалюються твердим паливом 15 шкіл, користуються послугами теплопостачальних організацій 5 (Облтеплокомуненерго).

Станом на 26.09.2016 р. заборгованість за спожиті енергоносії по відділу освіти відсутня.

Для опалення загальноосвітніх закладів проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю 800 тонн торфобрикету на загальну суму                                        1 млн 560 тис.грн з розрахунку 1077,6 грн/т торфобрикету з доставкою. Станом на 23.09.2016 року завезено 330,6 т. торфобрикету або 41,3% від потреби, тому необхідно прискорити проведення даної роботи.

В усіх закладах освіти в рамках підготовки до нового навчального року та підготовки до зими проведені поточні ремонти класних кімнат, коридорів, будівель та споруд, оновлення матеріальної бази, облаштування прилеглих територій.

Пріоритетним завданням підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період є впровадження енергозберігаючих технологій та перехід на альтернативні види палива. Значна увага приділяється підготовці котелень, системи опалення, водопостачання та інших інженерних мереж до роботи в осінньо-зимовий період.

Так, за рахунок районного бюджету проведені роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по реконструкції котелень та перехід на тверде паливо в Іванівській, Олишівській, Ковпитській загальноосвітніх школах та М.Коцюбинській гімназії на загальну суму 140,0 тис.грн. Завершуються роботи по заміні котла на твердопаливний в Трисвятськослобідській школі на загальну суму 223,0 тис.грн. Роботи проведені за рахунок сільського та районного бюджетів.

За рахунок районного бюджету проведені роботи по заміні віконних блоків в Мньовській ЗОШ (49,4 тис.грн), Роїщенській, Ведильцівській,  Дніпровській ЗОШ (37,2 тис.грн), Количівській ЗОШ (38,5 тис.грн), Ковпитській ЗОШ (45,9 тис.грн),  Шибиринівській ЗОШ (38,0 тис.грн). Також за рахунок районного бюджету проведені поточний ремонт даху в Ковпитській ЗОШ (62,2 тис.грн), Шибиринівській ЗОШ (30,0 тисч.грн) та поточний ремонт системи опалення в Жавинській ЗОШ (39,1 тис.грн).

Виготовлено проектно-коштористну  документацію на заміну вікон та дверей в М.Коцюбинській гімназії та Олишівській ЗОШ. Завершені  роботи по облаштуванню внутрішніх туалетів (встановлено раковини, пофарбовані стіни та замінено двері) в Анисівській ЗОШ на суму 118,0 тис.грн; поточний ремонт харчоблоку в Снов’янскій ЗОШ на суму 30,0 тис.грн. Проведений ремонт даху в Седнівському НВК на суму 3,0 тис.грн, в Ковпитській ЗОШ на суму 62,2 тис.грн. За рахунок спонсорських коштів проведені поточні ремонти даху в Іванівській та Н.Білоуській школах. Також за рахунок районного бюджету  проведено заміну насосу у Ведильцівській ЗОШ на суму 40,2 тис.грн та ремонту котельного обладнання в Хмільницькому НВК на суму 75,1 тис.грн, поточний ремонт котельного обладнання в Дніпровській ЗОШ та заміну насосу на суму 51,0 тис.грн. Завершені роботи по заміні димохідної труби в Слобідській ЗОШ (35,3 тис.грн), по поточному ремонту котельного обладнання  в Андріївській ЗОШ (4,8 тис.грн), по  поточному ремонту системи опалення  в Жавинській ЗОШ (39,1 тис.грн) та заміні регулятора тиску в Халявинській ЗОШ (3,2 тис.грн). Також районним бюджетом виділено 41,2 тис.грн на підключення їдальні Ведильцівської ЗОШ до електромережі.

За рахунок бюджетів сільських, селищних рад проведені наступні роботи, а саме: поточний ремонт Жавинської ЗОШ із заміною вікон (83,2 тис.грн), здійснено ремонт кабінету фізики в Олишівській ЗОШ на суму 20,0 тис.грн; Киселівською сільською радою виділено 15,0 тис.грн на проведення поточного ремонту внутрішній туалетів в Киселівському НВК та 15,0 тис.грн на проведення поточного ремонту системи опалення в Брусилівській ЗОШ, за рахунок Роїщенської сільської ради виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну вікон в Роїщенській школі.

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку сплановано роботи по здійсненню повної заміни вікон та дверей у Гончарівській гімназії на суму 1 млн.871 тис.253 грн., Хмільницькому НВК на суму 873,548 тис.грн, проведенню реконструкцію каналізаційно-насосної станції у Хмільницькому НВК, вартістю 154,0 тис.грн.  Також за кошти субвенції з державного бюджету проводяться роботи по заміні вікон в спортивному  залі Халявинської ЗОШ (роботи виконанні на 80%, на даний час обласним управлінням капітального будівництва проводиться технічний нагляд) та планується заміна 6-ти вікон в їдальні Халявинської ЗОШ (загальна сума, виділена з державного бюджету на Халявинську ЗОШ - 112,0 тис.грн). Також до переліку об’єктів, що фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету, включений об’єкт «Реконструкція будівлі Олишівського дошкільного навчального закладу “Бджілка”, смт. Олишівка Чернігівського району», загальна вартість об’єкту – 405,0 тис.грн.

За рахунок районного бюджету проведені роботи по проведенню обстеження димовентиляційних каналів в загальноосвітніх школах району на суму 10,4 тис.грн, проведено замір опору ізоляції в Довжицькому НВК, Снов’янській, Слобідській, Слабинській та Жавинській школах  на суму 11,0 тис.грн, проведено гідравлічне випробування систем теплопостачання та пробний пуск системи теплопостачання у 90% ЗОШ. Станом на 26.09.2016 року не пройшли гідравлічне випробування систем теплопостачання Количівська, Киїнська та Олишівські школи. Триває придбання лічильника обліку газу по Олишівській ЗОШ, перебуває в процесі повірки лічильник обліку тепла по Ковпитській ЗОШ, решта шкіл пройшла повірку лічильників. 25 операторів котельного обладнання пройшли навчання в період з 19.09.2016 року по 26.09.2016 року.

Відділ культури і туризму

На балансі  відділу культури і туризму райдержадміністрації перебуває 60 закладів культури, опалюються в зимовий період 14, а саме 5 -  твердим паливом,  5 – природним газом, 2 – електричною енергією, 2 –тепловою енергією.

Загалом, враховуючи заклади культури, що знаходяться на балансі сільських рад, для опалення закуплено 48 тонн торфобрикету на загальну суму 62,443 тис.грн та 20 м.куб. дров на суму 6,12 тис.грн.

В рамках підготовки до опалювального сезону по закладах культури проведена наступна робота:

1. Заміна існуючого газового котельного обладнання:

- Придбано 2 обігрівачів УФО для Ягіднянського клубу (5,643 тис. грн);

- Придбано обігрівач УФО для Іванівського БК (2,54 тис.грн);

- Придбано газовий котел (економ класу) для Павлівського БК (11,8 тис. грн)

- Придбано опалювальну піч булер’ян для Пакульського БК (5,429 тис. грн);

- Планується придбання твердопаливного котла для Центральної районної бібліотеки відділу культури і туризму райдержадміністрації (30,00 тис. грн.)

2. Заміна вікон:

- Ремонт фасаду та заміна вікон у Количівському БК – 283,341 тис. грн;

- Заміна вікон у Деснянському клубі – 7,76 тис. грн;

- Заміна вікон у Пакульському БК – 35,979 тис.грн;

- Заміна вікон у Пакульському БК – 35,979 тис. грн;

- Заміна вхідних дверей у Павлівському БК – 10,8 тис. грн.

3. Ремонт даху:

- Ремонт даху у Ягіднянському клубі – 99,992 тис. грн;

- Ремонт даху у Анисівському БК – 6,5 тис.грн;

- Ремонт даху у Киселівському клубі – 50,791 тис. грн;

- Ремонт даху у Клочківському клубі – 97,506 тис. грн;

- Ремонт навісу над ганком у Хмільницькому БК – 62,829 тис. грн;

- Ремонт електропроводки у Павлівському БК – 25,145 тис. грн;

- Ремонт приміщення котельні у Павлівському БК – 45,453 тис.грн.

4. Повірка лічильника:

- Повірка електролічильника у Новобілоуській бібліотеці відділу культури і туризму райдержадміністрації – 0,179 тис. грн.

5. Виготовлення ПКД:

- Виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт Михайло-Коцюбинського районного будинку культури» - 14,388 тис. грн.

- Послуги з виготовлення технічної документації на будівлю Ведильцівського БК – 2,44 тис. грн.

- Послуги з виготовлення технічної документації на землю Скорінецький, Золотинський клуб – бібліотеки – 10,6 тис. грн.

- Капітальний ремонт Пакульського БК – 445,498 тис. грн.

- Планується капітальний ремонт М. Коцюбинського БК відділу культури і туризму райдержадміністрації – 293,653 тис. грн.

Заборгованості за спожиті енергоносії по відділу культури станом на 13.09.2016 року відсутня.

Процедура закупівлі електричної енергії та природного газу проведена вчасно, договори підписані та зареєстровані в органах Державної казначейської служби.

Заклади охорони здоров’я

В Чернігівському районі діє 1 районна лікарня та 73 лікувальні заклади, а саме 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 49 фельдшерських пунктів та 12 фельдшерсько – акушерських пунктів.

23 медичні заклади опалюються твердим паливом. Це Мохнатинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 22 ФАПи.

На опалювальний період 2016-2017 років через систему ProZorro  проведено закупівлю твердого палива в кількості 100 тон (брикет). Станом на 23.09.2016 року закуплено 100% брикету на загальну суму 144,7 тис.грн.

Власними силами КЗ «ЧРЦПМСД» проведено гідравлічне випробування системи теплопостачання М.Коцюбинської амбулаторії.

За бюджетні кошти проведено обстеження та ремонт димовентиляційних каналів в 28 будівлях лікувальних закладів, які опалюються природним газом, загальна вартість послуги – 11,6 тис.грн.

За рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету завідувачі фельдшерських пунктів сіл Жавинка та Рудка пройшли навчання як відповідальні за газове обладнання комунально-побутових об’єктів медичних закладів, за навчання сплачено 0,7 тис.грн.

За рахунок коштів, виділених Краснянською сільською радою, в сумі 40,1 тис.грн проводиться робота по капітальному ремонту системи газопостачання фельдшерських пунктів сіл Красне та Скорінець.

Проведена заміна 10 однофазних електролічильників, які не відповідають класу точності (фельдшерські пункти в с.Друцьке, Скорінець, Моргуличі, Антоновичі, Рудка, Табаївка, Піски, Боровики, Пильня).

Проведено повірку та установку двох 3-х фазних електролічильників в Гончарівській та Ковпитській сімейних амбулаторіях.

Проведено повірку 10 газових лічильників на фельдшерських пунктах в селах Слобода, Мньов, Черниш, Брусилів, Шестовиця, Трисвятська Слобода, Количівка, Снов’янка, Боромики, Рудка. За результатами повірки один – підлягає ремонту  (переданий до Жулянського механічного заводу, вартість ремонту становить 0,38 тис.грн); на три лічильники, а саме Снов’янський, Боромиківський та Рудківський виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну газових лічильників, які не пройшли повірку. Загальна вартість робіт – 5,1 тис.грн.  Лічильники будуть встановлені до початку опалювального сезону.

З метою економного та ефективного споживання природного газу в лікувальних закладах первинної ланки підготовлені листи на сільські ради з пропозицією виділити кошти для заміни старих котлів опалення на сучасні енергоефективні в 8 лікувальних закладах (в селах Шестовиця, Слобода, Количівка, Черниш, Старий Білоус, Андріївка, Боромики, Снов’янка).

На даний час Киїнською сільською радою надані кошти в сумі 50,0 тис.грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну котла.

Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по заміні вікон на металопластикові енергозберігаючі в Петушинському ФП (за кошти, надані депутатом обласної ради, в сумі 7,5 тис.грн.), в Анисівській амбулаторії (за кошти, надані Анисівською сільською радою, в сумі 61,1 тис.грн.) та Лукашівському ФП (за кошти, надані Анисівською сільською радою, в сумі 10,5 тис.грн.).

Слабинською сільською радою надані кошти в сумі 25,0 тис.грн. для переобладнання та встановлення твердопаливного котла опалення на Слабинському ФП. На даний час проходить процедура закупівлі через систему ProZorro.

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації на постійному контролі знаходиться хід завезення палива одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам. Станом на 13.09.2016 року вказаним категоріям громадян завезено 100% палива. Проводяться виїзди в населені пункти району з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких громадян, визначення потреб в наданні соціально-побутової допомоги.

Щодо забезпечення функціонування інженерних мереж на об’єктах бюджетної сфери на випадок повного припинення (часткового обмеження) постачання електричної енергії та природного газу – вчасно проведені процедури закупівлі електричної енергії та природного газу, підписані та зареєстровані договори.

Філія «Чернігівський райавтодор»

Філією «Чернігівський райавтодор» до початку зимового періоду стоїть завдання щодо підготовки спеціалізованої притиральної техніки та заготівлі посипочного матеріалу та реагентів.

Станом на 26.09.2016 року заготовлено 2000  тонн піску. Пісчано-соляна суміш буде заготовлена в повному обсязі до початку зимового періоду. Станом на сьогодні до зимового сезону готово 2 навантажувачі, 1 екскаватор, 1 грейдер, 2 трактори МТЗ та трактор Т-150. 4 крази для посипання доріг пісчано-соляною сумішшю будуть переобладнані та підготовлені по закінченню робіт по ямковому ремонту на автодорогах обласного значення.

Протягом поточного року виконано робіт по ямковому ремонту доріг загальною протяжністю 226,7 км на загальну суму 3015,3 тис.грн. На автодорогах державного та місцевого значення проведено інші види робіт на загальну суму 1077,0 тис.грн.

До роботи в екстремальних умовах подано запит до Служби автомобільних доріг на придбання 35 дорожніх знаків «слизька дорога», «ожеледиця».

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради		                    С.М.Струк