Додаток до рішення Чернігівської

районної ради 19 жовтня 2016 року

«Про звіт робочої групи щодо технічного стану будівлі Седнівського навчально-виховного комплексу»

**ЗВІТ**

**робочої групи з вивчення питання щодо технічного стану**

**будівлі Седнівського НВК**

Згідно з розпорядженням голови Чернігівської районної ради Ларченка О.М. № 20 від 28 березня 2016 року з метою вивчення питання щодо технічного стану будівлі Седнівського НВК та вивчення ситуації на місці, створено робочу групу.

**Робоча група у складі:**

Голова робочої групи:

Поліщук Володимир Андрійович – заступник голови Чернігівської районної ради

Секретар робочої групи:

Солошенко Сергій Григорович – депутат Чернігівської районної ради

Члени робочої групи:

Школа Ігор Миколайович – депутат Чернігівської районної ради;

Ващенок Борис Миколайович –депутат Чернігівської районної ради;

Кудрик Ірина Василівна – депутат Чернігівської районної ради;

Мисюра Олександр Олександрович – депутат Чернігівської районної ради;

Пономаренко Микола Дмитрович – депутат Чернігівської районної ради;

Радченко Ярослава Андріївна – начальник юридичного відділу виконавчого апарату Чернігівської районної ради;

Ярош Володимир Михайлович – депутат Чернігівської районної ради;

Іванов Валерій Михайлович – директор Седнівського НВК;

Маханькова Тетяна Михайлівна –начальник відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації;

Шевчик Михайло Олексійович –Седнівський селищний голова

протягом березня – жовтня 2016 року з метою вивчення ситуації здійснила виїзди до смт. Седнів та провела наступну роботу:

1. Зібрані матеріали:
* завірені належним чином копії журналів авторського нагляду, який здійснювався за будівництвом Седнівського НВК та пояснень до них (направлено листа директору ЗАТ «АМКП» головному інженеру проекту Жигінасу В.Й. вих.№ 01-03/477 від 20.04.2016);
* акт обстеження технічного стану будівлі НВК та виконаних рішень по відведенню ливневих вод від 01.12.2015 року;
* матеріали щодо підготовки та проведення будівельних робіт (експертний висновок комплексної державної експертизи по робочому проекту, експертний звіт, договори та інш.).
1. На підставі вивчених документів зроблено висновки:
* в процесі будівництва Седнівського НВК будівельною організацією було недотримано норм проекту та використані неякісні будівельні матеріали, цей факт виник в внаслідок неналежного контролю за будівництвом з боку Управління капітального будівництва ЧОДА. Для подальшої експлуатації будівлі НВК необхідно провести ремонтні роботи з усуненням вищезазначених дефектів.
1. Враховуючи екологічний стан берегу річки Снов із-за збільшення провалля біля Седнівського НВК, направлено лист до директора Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації - Тканко Катерини Вікторівни та отримано відповідь про те, що дане питання не є компетенцією Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації.
2. Розглянуто звернення директора музею ім. Тарновського Лаєвського Сергія Лазаревича відносно виниклого провалля під національною архітектурною пам’яткою обласного значення «Альтанка Глібова», яка знаходиться на одному схилі з Седнівським НВК.

Робоча група вирішила рекомендувати Чернігівській районній раді:

1. Звернутися до правоохоронних органів з метою здійснення перевірки щодо використання забудовником неякісних будівельних матеріалів, відхилення від проекту та притягнення до відповідальності посадових осіб Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації за неналежний контроль за будівництвом.
2. Рекомендувати Седнівській селищній раді прийняти рішення щодо об’єднання в одному проекті питання по усуненню провалля біля Альтанки Глібова з проектом впровадження заходів щодо запобігання та ліквідації руйнування правого берегу річки Снов щляхом улаштування організованого водовідведення поверхневих вод з території Седнівського НВК по вулиці Глібова, 12 в смт Седнів Чернігівського району, Чернігівської області.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради С.М.Струк